## Slide 1
ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО
Многогодишен национален стратегически план за аквакултура
Продължителност на проекта: 4 месеца –
от 20.05.2013 г. до 20.09.2013 г.
Изпълнител: Обединение „АСЕКОБ - ГМ” – с лидер Асоциацията на еколозите от общините в България

## Slide 2
ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Основни Приоритети/под-приоритети на плана:
Опростяване на административните процедури и намаляване на административната тежест за операторите
Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Насърчаване на равни условия за операторите чрез използване на техните конкурентни предимства
Други мерки

## Slide 3: Приоритет - Опростяване на административните процедури и намаляване на административната тежест за операторите
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Създаване на консултативен съвет за развитие на аквакултурата
Очакван резултат:
Постоянно подпомага изготвянето на политиката за развитието на сектора и наблюдение на изпълнението й, както и - решава конкретни казуси свързани с прилагането на националното законодателство и финансирането на сектора
Отговорник: Министерство на земеделието и храните, ИАРА
Потенциален източник на финансиране: Държавен бюджет
Срок – 2014 г.

## Slide 4: Приоритет - Опростяване на административните процедури и намаляване на административната тежест
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Създаване на междуведомствена работна група
Очакван резултат:
Анализ на законодателството, регулиращо дейността на сектор „аквакултура” и разработване на програма от законодателни промени: отпадане на някои от процедурите за регистрация и лицензионни режими, съвместяване на други; промени в законодателното регулиране на собствеността на язовирите и възможностите за отдаване за ползване – наем, концесия;
Въвеждане на процедурата „едно гише” за регистрация на производство на аквакултура;
Преразглеждане/намаляване на нивата на държавните такси в сектора
Отговорник: Мин. на земеделието и храните, Министерски съвет
Потенциален източник на финансиране: Държавен бюджет
Срок – 2014 г.

## Slide 5: Приоритет - Опростяване на административните процедури и намаляване на административната тежест за операторите
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Разработване на Указания за регистрация на дейност в сектора
Очакван резултат:
Разработени и публикувани на електронната страница на ИАРА Указания за регистрация на дейност в сектора.
Отговорник: ИАРА
Потенциален източник на финансиране: Държавен бюджет, ЕФМДР
Срок – 2014 г.

## Slide 6: Приоритет - Опростяване на административните процедури и намаляване на административната тежест
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Създаване на Център за информация и координация в областта на аквакултурата
Очакван резултат:
С цел улесняване на координацията и достъпа до актуална информация, ще бъде създаден Център за информация и координация в областта на аквакултурата. Този център ще събира, съхранява, търси и публикува информация за аквакултурни мероприятия. Центърът ще осъществява комуникация с всички сектори на бранша, от научни институти до производители. Ще осъществи връзки с международни институции и информационни източници. Ще възлага и/или разпространява проучвания, анализи и доклади за производители и пазари.
Отговорник: ИАРА
Потенциален източник на финансиране: Държавен бюджет, ЕФМДР
Срок – 2014 г.

## Slide 7: Приоритет - Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Интегриране на мерки и дейности, касаещи развитието на аквакултурата в плановете за развитие на различните нива: планови региони; области; Местни стратегии за развитие на ниво рибарски район
Очакван резултат:
Разработени и изпълнени планове за развитие с интегрирани мерки и дейности, касаещи развитието на аквакултурата
Отговорник: Министерство на земеделието и храните/ общини / ИАРА / областни управители / НПО
Потенциален източник на финансиране: Различни - в зависимост от източниците за финансиране на разработването и изпълнението на плановете
Срок – Постоянен

## Slide 8: Приоритет - Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Извършване на анализ на потенциала за развитие на аквакултурата на водните обекти в страната, както и на акваторията на Черно море
Очакван резултат:
Публикуван подробен доклад от анализа и периодичното му осъвременяване
Отговорник: Министерство на земеделието и храните/ ИАРА / Басейнови Дирекции
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2015

## Slide 9: Приоритет - Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Изработване и публикуване на карта с определените зони, подходящи за аквакултура
Очакван резултат:
Публикувана карта със заснети и определените зони, подходящи за аквакултура
Отговорник: Министерство на земеделието и храните/ ИАРА / Басейнови Дирекции
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2017

## Slide 10: Приоритет - Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Прилагане на мерки за укрепване на механизмите за изграждане на водено от общностите местно развитие
Очакван резултат:
Действащи ефективни мерки за обособяване на рибарски райони и Местни инициативни рибарски групи
Отговорник: МЗХ/ИАРА общини / ИАРА / областни управители / НПО
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 11: Приоритет - Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурата чрез координирано пространствено планиране
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Прилагане на мерки за укрепване на механизмите за изграждане на водено от общностите местно развитие
Очакван резултат:
Действащи ефективни мерки за обособяване на рибарски райони и Местни инициативни рибарски групи
Отговорник: МЗХ/ИАРА общини / ИАРА / областни управители / НПО
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 12: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Повишаване квалификацията на по-широк кръг от хора, включени в аквакултурното производство, включително „учене през целия живот”
Очакван резултат:
Проведени 20 обучения за служители/работници от фирми, занимаващи се с производство на аквакултури за периода 2014 – 2018
Отговорник: МЗХ/ИАРА/Браншовите организации/оператори в сектора
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 13: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Синхронизиране на нуждите на производителите и подготовката на кадрите в университетите
Очакван резултат:
Проведено проучване за необходимостта от определени специалисти и промяна в учебните програми (ако това се налага). Подпомагане на проекти насочени към специализации, трансфер на ноу-хау и мерки с пилотен характер.
Отговорник: МЗХ/Браншовите организации/научните институти и учебни заведения
Потенциален източник на финансиране: ДБ / ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 14: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Допълнителна квалификация на специалистите, работещи в сферата на аквакултурата
Очакван резултат:
Проведени 10 обучения за служители/работници от фирми, занимаващи се с производство на аквакултури за периода 2014 - 2018
Отговорник: МЗХ/ИАРА/Браншовите организации/фирмите
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 15: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Разработване и/или внедряване на технически иновации или знания в областта на аквакултурата, които водят по-специално до понижаване на въздействието върху околната среда
Очакван резултат:
Разработени и внедрени технически иновации или знания в областта на аквакултурата, които водят по-специално до понижаване на въздействието върху околната среда
Отговорник: Браншовите организации/научните институти
Потенциален източник на финансиране: ДБ / ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 16: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти, нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал
Очакван резултат:
Разработени и въведени на пазара нови или значително подобрени продукти, както и иновативни и перспективни технологии, производство и пилотно култивиране на нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал. Внедряване и развитие на техническа аквакултура.
Отговорник: Браншовите организации/научните институти/фирми
Потенциален източник на финансиране: Бюджети на научните институти,ДБ, ЕФМДР, донорски програми на ЕС
Срок – Постоянен

## Slide 17: Приоритет - Подпомагане на иновациите и връзките между научноизследователската и развойната дейност и промишлеността
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Изготвяне на анализ на техническата или икономическата осъществимост на иновациите, продуктите или процесите
Очакван резултат:
Извършени анализи на техническата или икономическата осъществимост на иновациите, продуктите или процесите и доклади от тях публикувани на електронната страница на ИАРА, предпроектни проучвания за „състояние на техниката”, иновативност и приложимост на идеята.
Отговорник: МЗХ/ИАРА/ведомствени институции и технически организации
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР, донорски програми на ЕС
Срок – Постоянен

## Slide 18: Приоритет - Насърчаване на равни условия за операторите чрез използване на техните конкурентни предимства
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Развиване на биологичното сертифициране на продуктите от аквакултура и участие в акваекологичните мерки
Очакван резултат:
Създаване на условия (ефективна и приложима законодателна основа и контрол) за прилагане на биологично сертифициране на продуктите от производство на аквакултури, EMAS сертифициране, подпомагане на стопанствата разположени в НАТУРА 2000 зони и местообитания на птици, компенсации за преминаване към биологична аквакултура, както и за запазване на традиционните черти на зоните на водоемите.
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР
Срок – 2014-2020

## Slide 19: Приоритет - Насърчаване на равни условия за операторите чрез използване на техните конкурентни предимства
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Подпомагане развитието на организации на производителите и междубраншови организации
Очакван резултат:
Създаване на ефективна и приложима законова уредба за създаване и ефикасно действие на организации на производители и междубраншови организации. Подпомагане с приоритет на колективни проекти, мерки от общ интерес и осъществени съвместни проекти с държавната администрация.
Отговорник: МЗХ, ИАРА/Министерство на икономиката и енергетиката/Браншовите организации
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР
Срок – 2014-2020

## Slide 20: Приоритет - Насърчаване на равни условия за операторите чрез използване на техните конкурентни предимства
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Подпомагане на изграждането на къси снабдителни вериги за продуктите от аквакултура
Очакван резултат:
Реални възможности за финансиране на проекти за изграждане на къси снабдителни вериги за продуктите от аквакултура, локални дистрибуционни мрежи и изпълнение на такива проекти.
Отговорник: МЗХ, ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 21: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Разработване и внедряване на адекватна и надеждна система за набиране на информация за развитие на сектора
Очакван резултат:
Създаване на нормативна уредба за уеднаквяване на формата и разширяване на информацията, която се събира от фирмите в сектора; иницииране на проекти за финансиране на доброволни участия и предоставяне на информация, посредством мерки от общ интерес създаване на единна система за набиране и обработка на информацията за развитието на сектора;
Отговорник: МЗХ/ИАРА/НСИ
Потенциален източник на финансиране: ДБ; ЕФМДР
Срок – 2014 - 2017

## Slide 22: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Създаване на информационна база за производството и търговията на продукти от сектора
Очакван резултат:
Провеждане на подробно пазарно проучване за развитието на производството и търговията на продукти на сектора и неговото периодично осъвременяване; Изграждане на локална обсерватория на пазара и обмен на информация с европейската такава. Публикуване на резултатите на електронните страници на ИАРА и МЗХ и осигуряване на публичен достъп.
Отговорник: МЗХ, ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – Постоянен

## Slide 23: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Насърчаване на доброволно застраховане на продукцията от стопанствата срещу неблагоприятни метеорологични условия
Очакван резултат:
Разработена ефективна и работеща система за подпомагане на доброволното застраховане на продукцията от стопанствата срещу неблагоприятни метеорологични условия
Отговорник: МЗХ, Браншовите организации, Министерство на финансите, банки, застрахователни дружества
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР
Срок – 2014-2020

## Slide 24: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Разработване и прилагане на мерки от финансов инженеринг
Очакван резултат:
Разработена и въведена ефективно действаща система от мерки за финансов инженеринг. Внедряване на форуърдно и фючърсно финансиране.
Отговорник: МЗХ, Браншовите организации, Министерство на финансите, банки
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР, донорски програми на ЕС, банки
Срок – 2014-2020

## Slide 25: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Проучване на добри практики за финансово стимулиране/подпомагане на икономическите единици в сектора, включително чрез държавно подпомагане
Очакван резултат:
Създадена законова база и осигурени средства за финансово стимулиране/подпомагане на икономическите единици в сектора
Отговорник: МЗХ, Министерство на финансите, ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ДБ, ЕФМДР
Срок – 2016

## Slide 26: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Насърчаване на навлизане на млади инвеститори в сектора
Очакван резултат:
Разработени и приложени 10 проекта на млади инвеститори в сектора.
Отговорник: ИАРА
Срок – 2014 - 2018

## Slide 27: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Подпомагане създаването на рибна борса/борси
Очакван резултат:
Изграждане на пазарна структура (рибна борса, стоково тържище и пазари на производители). Подпомагане изграждането на дистрибуционна мрежа.
Отговорник: МЗХ/ИАРА/Браншовите организации
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2020

## Slide 28: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Подпомагане структурирането на производството и предлагането на пазара на продукти от аквакултури, включително сертифицирането и етикетирането
Очакван резултат:
Промяна на законодателството във връзка със сертифицирането и етикетирането на продуктите от аквакултури; засилване на контрола по прилагането на законовите изисквания; въвеждане на браншови стандарти за качество и етикитиране, както и стандарти за устойчива аквакултура.
Отговорник: МЗХ/МОСВ/Браншовите организации
Потенциален източник на финансиране: ДБ
Срок – 2017

## Slide 29: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Засилване на контрола и законодателни промени за подпомагане на проследимостта на аквакултурата и нейните продукти
Очакван резултат:
Въведени системи за проследимост на аквакултурите и нейните продукти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ДБ
Срок – 2014-2020

## Slide 30: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Провеждане на ефективни рекламни и информационни кампании за продукти на риболова и аквакултурата, включително възлагане на трети страни (браншовите организации) организацията и изпълнението
Очакван резултат:
Проведени 3 национални и 3 международни кампании
Отговорник: МЗХ/ИАРА/Браншовите организации
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014-2020

## Slide 31: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Въвеждане на интензивни и супер интензивни иновативни технологии за производство на аквакултури
Очакван резултат:
Залагане на възможности за финансиране на проекти за въвеждане на (супер)интензивни и иновативни технологии за производство на аквакултура и изпълнение на такива проекти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 32: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Стимулиране диверсификацията на дейностите в предприятията за аквакултура
Очакван резултат:
Залагане на възможности за финансиране на проекти за диверсификация на дейностите в предприятията за аквакултура и изпълнение на такива проекти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 33: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Стимулиране на добавянето на стойност в продуктите от аквакултури
Очакван резултат:
Залагане на възможности за финансиране на проекти за добавянето на стойност в продуктите от аквакултури и изпълнение на такива проекти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 34: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Стимулиране на производството на защитени и квотирани видове аквакултури
Очакван резултат:
Залагане на възможности за финансиране на проекти за производството на защитени и квотирани видове аквакултури и изпълнение на такива проекти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 35: Други мерки
Предложени мерки/дейности за изпълнение:
Стимулиране на въвеждане на технологии за преработка на аквакултури, които допринасят за икономии на енергия, намаляване въздействието върху околната среда и третиране на отпадъците от производството
Очакван резултат:
Залагане на възможности за финансиране на проекти за въвеждане на технологии за преработка на аквакултури, които допринасят за икономии на енергия, намаляване въздействието върху околната среда и третиране на отпадъците от производството и изпълнение на такива проекти
Отговорник: МЗХ/ИАРА
Потенциален източник на финансиране: ЕФМДР
Срок – 2014 - 2020

## Slide 36
ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Обединение „АСЕКОБ - ГМ” – с лидер Асоциацията на еколозите от общините в България